机电全过程咨询服务项目

招 标 文 件

招标人：广州市城壹房地产代理有限公司

招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

二〇二〇年十一月

目   录

第一篇  招标公告	3

第二篇  投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	6

第三篇  合同条件及格式	1

第四篇  用户需求书	9

第五篇  投标文件及格式	11

一、商务部分	11

投标函	12

法定代表人证明书及授权委托书	13

投标人近五年同类项目一览表	15

项目组人员配备情况表	16

二、技术部分	17

三、价格部分	18

投标报价一览表	19

四、资格审查部分	20

第六篇  评标标准和方法	21

第一篇  招标公告

详见招标公告。

第二篇  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称 | 机电全过程咨询服务项目 |
|  | 1.1 | 项目地点 | 广州市珠江新城核心区市政交通项目南段东侧区域 |
|  | 1.1 | 项目概况 | 详见招标公告 |
|  | 2.1 2.2 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：广州市城壹房地产代理有限公司 联系人：陈先生 电话：020-83707967 招标代理机构联系人：钟工、洪工 电话：020-87386919-328、506 传真：020-87376380 联系地址：广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼903 邮 箱：zmx@giecc.com.cn |
|  | 2.3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
|  | 3.1 | 现场勘查和标前答疑会 | 本项目招标人不组织勘查现场及答疑会。 |
|  | 6、7 | 投标人疑问及澄清 | 疑问提交截止时间： 2020年12月4日12时。 以电子邮件方式（包括Word版和盖章扫描件）发送至招标代理机构处。 E-mail:zmx@giecc.com.cn 投标人在收到书面答疑纪要后24小时内确认。 |
|  | 14.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日算起：90日历天 |
|  | 16.1 | 投标文件 份数 | 纸质投标文件一正四副，电子文档1份 |
|  |  | 招标控制价 | 本项目招标控制价为115万元（含税），凡超出招标控制价的，按无效投标处理 |
|  |  | 评标办法 | 本次评标采用综合评分法。投标人的投标文件（包括：资格审查部分、商务部分、技术部分、价格部分）在投标截止时间要求同时提交至招标人。经过评审综合得分按由高到低排序选出3名候选人，综合得分最高者为第一中标候选人。 |

### 二、投标人须知

本项目招标依据为《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关法律法规及规定。

#### 第一章  总则

- 项目概况及招标范围

  - 项目概况

详见“投标人须知前附表”及本招标文件第四篇“用户需求书”。

  - 资金来源

资金已落实，本咨询服务资金来源为企业自筹资金。

  - 招标范围

工作内容：详见用户需求书。

工作进度：详见用户需求书。

1.4 投标人的资格要求

1.4.1投标人的资格审查采用资格后审，具体要求详见招标公告第五点投标人资格要求。

1.4.2 不允许任一投标人对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。

1.4.3 任一投标人不得以任何方式参加其他投标人对同一项目投标。

- 招标人、招标代理机构、合格的投标人及合格的服务

  - 招标人：广州市城壹房地产代理有限公司。

  - 招标代理人：广州市国际工程咨询有限公司。

  - 合格的投标人：合格的投标人指满足“投标人须知前附表”第5项规定的资格要求的投标人。

  - 合格的服务：合同中提供的所有工作及其有关服务，均应来自上述2.3条款所规定的合格投标人。

- 标前答疑会及踏勘现场

  - 招标人不组织踏勘现场和答疑会。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标费用

  - 投标人应承担与编写及提交投标文件相关的一切费用，并考虑了应承担的风险。无论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 第二章  招标文件说明

- 招标文件的组成

  - 本招标文件包括以下内容：

第一篇 招标公告

第二篇 投标人须知

第三篇 合同条件及格式

第四篇 用户需求书

第五篇 投标文件及格式

第六篇 评标标准和方法

  - 除上述5.1条内容外，招标人在提交投标文件截止时间前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件时及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 招标人对投标人疑问的澄清

  - 投标人对招标文件如有疑问，应当在投标截止时间18日前向招标人提出；招标人对投标人疑问进行回复的，应当在投标截止时间15日前以书面形式向所有投标人进行一致的解答。投标人在收到该澄清文件后应于 “投标人须知前附表”第7项规定的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标人对招标文件的澄清或修改

  - 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少15日前，以书面形式通知到所有投标人。

  - 投标人应于收到该澄清或修改文件后按 “投标人须知前附表”第7项规定的时间内，以书面形式给予确认。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### 第三章  投标文件的编写

- 编制要求

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

  - 投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以简体中文书写。

- 计量单位

  - 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术部分、商务部分和价格部分四部分组成。除价格部分外，其他部分中不允许出现有关价格或隐含、并据此可推断的价格内容。

  - 商务部分主要包括下列内容：

10.1.1 按招标文件第五篇格式要求填写的投标函；

10.1.2 法定代表人证明文件及其授权委托书；

10.1.3投标人近三年承接过同类项目业绩；

10.1.4项目负责人、投入本项目团队人员证书等（如有）；

10.1.5企业综合实力等证明文件；

10.1.6投标人认为需要提交的其他文件。

  - 技术部分主要包括下列内容：

10.2.1投标方案；

10.2.2投标人认为需要提交的其他文件。

  - 价格部分主要包括下列内容：

10.3.1投标报价

10.3.2投标报价一览表。

10.3.3投标人认为需要提交的其他文件。

10.4 资格审查文件

10.4.1企业营业执照；

10.4.2按招标公告附件一的格式签订《投标申请人声明》；

10.4.3招标公告五、申请人应当具备的主要资格条件中要求的其他文件。

- 投标文件格式

  - 投标文件包括本须知第10条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五篇“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

  - 投标人应将投标文件按本须知第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

- 投标报价

  - 投标人按照企业自身情况填报本项目的服务费用，投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

  - 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《报价清单》中各项目报价的修改办法。

  - 招标人确定本项目的招标控制价为人民币115万元。

  - 投标人的报价不得高于招标控制价（包括总价和各分项的招标控制价）；投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标报价，如有缺漏或超出招标控制价，将导致投标无效，作废标处理。由投标人自行填报。

  - 中标人最终获得的服务费按中标人投标时所报的价格减去履行合同过程中因中标人原因被招标人扣除的违约金（如有）计算所得。

- 投标货币

  - 本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见“投标人须知前附表”第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标保证金（本项目不适用）

- 投标文件的制作和签署

  - 投标人应按“投标人须知前附表”第9项要求提供投标文件的份数。

  - 投标文件正文一律采用A4幅面的白色打印纸。电子版本使用光盘或U盘。

  - 投标文件的正本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件副本可使用正本复印件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 投标文件正、副本的封面应加盖公章，正本投标函应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法人代表或其委托代理人签字或盖章。

#### 第四章  投标文件的提交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本1份、副本4份和电子文件（先单独装进密封袋）全部密封为一包。

  - 在投标文件外包封上应注明下列识别标记：

（1）     项目名称    投标文件；

（2）招标人名称；

（3）投标人名称、地址和邮政编码；

（4）开标时间：202  年  月  日  时  分前不得开封。

  - 如果投标文件没有按本投标须知第17.1条、第17.2条的规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

  - 所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

  - 投标文件的编制必须按照本招标文件规定的有关格式及要求填报。

- 投标文件的提交

  - 投标人应按招标公告所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

- 投标文件提交的截止时间

  - 投标文件的截止时间见招标公告规定。

  - 招标人可按本须知第7条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

- 迟交的投标文件

  - 招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

#### 第五章  开标

- 开标

  - 招标人按招标公告所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

  - 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：

（1）逾期送达的；

（2）未按招标文件要求密封或标记的；

（3）同一投标人递交两份投标文件的；

  - 开标程序：

22.3.1 本次评标采用综合评分法。投标人的投标文件在投标截止时间前提交至招标人。

22.3.2开标由招标人或其委托机构主持；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和招标人认为合适的其他内容。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

  - 投标人的授权代表应对开标记录签字确认。

  - 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

#### 第六章  评标

- 评标依据及原则

  - 评标依据：依据《中华人民共和国招标投标法》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、广东省人民政府办公厅文件《印发关于进一步加强和完善我省工程建设招标投标管理工作若干意见的通知》等有关法律、法规及规定，结合本招标文件制订的评标办法进行评标。

  - 评标原则：评标工作遵循公平、公正、择优和科学的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评价和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标委员会与评标

  - 招标人依法组建评标委员会。

  - 评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 评标的内容与程序

  - 评标的内容包括对商务部分和技术部分的评审和比较。

  - 评标程序如下：

评委预备会－>投标文件的初步审查－>投标文件商务审查—〉投标文件技术审查—〉确定前3名候选人－>完成评标报告。

通过投标文件的初步审查的投标人将进入详细评审。本次评标的详细评审采用综合评分法。

评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对进入详细审查的商务和技术文件分别进行独立评标打分，评标委员会各评委评分的算术平均值即为投标人的得分。商务、技术、价格的综合得分即为投标人的最后得分。依据投标人得分多少确定其排名次序，前3名推荐为中标候选人，综合得分最高者为第一中标候选人。

- 资格审查

评标委员会将根据招标文件“投标人须知前附表”第5项的规定对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不得进入下一步投标文件的详细审查。

- 投标及投标文件的初步审查

  - 按照招标文件规定的《初步审查表》对投标文件进行审查。

  - 对投标文件的初步审查的确定

    - 评标委员会将根据27.1条的规定，审查每一投标人的投标文件。

    - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

    - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。投标人应对澄清要求中的问题进行逐一书面解答，并由法定代表人或其委托代理人签字，按照评标委员会要求的时间提交。澄清的内容为投标文件的组成部分。如投标人不提交对澄清问题的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，则其投标有可能被拒绝。

- 投标文件的评估和比较

  - 对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行投标评审，确定投标人的排名。

  - 评标标准和方法详见本招标文件第六篇“评标标准和方法”。

  - 评标委员会依据本招标文件第六篇“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐3名中标候选人。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

- 评标结果公示

  - 招标人在评标结束后在指定媒体上发布中标候选人公示。

#### 第七章  合同授予

- 合同授予

  - 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，依法确定中标人。

  - 本招标合同将授予按上述标准所确定的中标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构应在中标候选人公示结束后3天内向中标人发出中标通知书。

- 合同协议书的签订

  - 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人如因自身原因不按本投标须知第35.1、35.2条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标人可将合同授予排名第二的投标人，出现以上情况，依此类推。因中标人的原因给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的服务任务，不得将中标项目的任务转让（转包）给他人。

- 中标服务费

本次招标向中标人收取的中标服务费（招标代理服务费，为固定价12000元），按《市城投集团投资管理项目招标代理机构库管理办法》文件规定执行。

## 第三篇  合同条件及格式

海心沙酒店改造全过程咨询服务项目

——机电专业

咨询服务合同

甲    方：xxxx

乙    方：

日    期：     年      月      日

机电咨询服务合同书

业       主：xxxx  (以下简称“甲方”)

机电咨询：xxxx  (以下简称“乙方”)

兹甲、乙双方在平等自愿的基础上，经过公开采购，就本合同所涉机电咨询服务的有关事项等达成一致意见，特签订本合同书。

合同条款:

1.0 	本合同签订依据

  - 《中华人民共和国合同法》

  - 《中华人民共和国建筑法》

  - 国家及地方其他有关建设工程的法律、法规和规章

  - 本合同目标建设工程批准文件

2.0	项目概况

项目名称：广州海心沙英迪格酒店（简称“本项目”）

工程地点：广州市

建设规模：咨询面积12000平方米

服务周期：自合同签订日起至本项目竣工验收完成，最长不超过36个月。

物业发展用途：酒店

3.0      咨询服务依据

3.1	甲方提供给乙方的委托书或中标文件

3.2	甲方提交的基础资料

4.0	服务范围

甲方委托乙方为本项目提供机电咨询服务，咨询服务的范围和工作内容详见附件一。在合同履行期限内，乙方将按照附件一之工作内容为本项目提供机电咨询服务。

5.0      咨询服务费用

按本合同书附件一所列服务范围及工作内容，乙方的咨询服务费用共计人民币     元。甲方须按照本合同附件二中约定的期限、方式、币种，向乙方支付咨询服务费用。

6.0	部分服务工作

如果由于任何原因乙方只提供了本合同书所述之机电咨询服务工作中的一部分，甲方应根据乙方实际完成的工作量支付相应的咨询服务费，该部分咨询服务费之计算应按乙方已完成的工作量占约定的全部工作内容的比例分配和结算；如因非乙方原因致使乙方仅提供本合同书中约定的部分咨询服务工作的，甲方已支付的费用不予退还。

7.0	额外服务

不在服务工作范围内而根据本项目实际情况确实需要乙方提供额外服务的，乙方可以按工作时间收费或按双方同意的定额收费。这种服务双方应事先以书面确认。除非收到正式的书面通知，乙方没有义务提供额外服务，而甲方也没有义务支付额外服务的费用。有关工作时间收费标准（暂定），详列如下：（参照招标报价）

| 职位 | 时薪（人民币） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 周一~周五 | 周六或日 | 法定节假日 |
| 董事 | 1800 | 2400 | 3600 |
| 主任工程师 | 1125 | 1500 | 2250 |
| 项目经理 | 600 | 800 | 1200 |
| 项目工程师 | 375 | 500 | 750 |
| 助理工程师 | 225 | 300 | 450 |
| 秘书 | 75 | 100 | 150 |

8.0    双方责任

8.1    甲方责任

8.1.1 甲方应在双方约定的时间内向乙方提交乙方开始其工作所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。

8.1.2 甲方的上级或审批部门对乙方工作成果不进行审批或因甲方或其他有关管理部门的原因造成本项目建设工程停缓建，甲方应在事件发生之日起30日内向乙方支付已完成工作对应的咨询服务费用，以及乙方为妥善终止服务发生的所有费用及合理的报销费用。

8.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据6.0条约定的原则支付给乙方咨询服务费用，如因此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。

8.1.4 甲方必须按合同附件二《机电咨询付款条款》规定支付乙方咨询服务费用，收到第一笔阶段款项为乙方正式开工的条件。未收到第一笔阶段款，乙方有权推迟开工时间，且约定的工作成果交付的时间可相应顺延。

8.1.5 甲方要求乙方提前交付工作成果时，须事先征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期，且甲方应支付必要的赶工费。

8.1.6 由于甲方原因未按本合同约定时间支付乙方咨询服务费用，每逾期一天，甲方须按合同约定该阶段应付咨询服务费的万分之五向乙方支付违约金，且乙方提交工作成果的时间可相应顺延。

8.1.7自甲方收到乙方的工作成果之日起，甲方对乙方的工作成果审查期不超过10日。合同约定的审查期满，甲方没有做出书面审查结论也没有提出异议的，视为乙方的工作成果已获甲方认可。

8.2    乙方责任

8.2.1 乙方应按国家规定的技术规范和酒店管理公司设计标准为甲方提供机电咨询服务，并对所提交工作成果的质量负责。

8.2.2 乙方应以专业的技术水准为甲方提供本合同约定的机电咨询服务，并且应根据本项目的特点，指派具有相应的专业技能并能胜任的人员来执行服务内容。

8.2.3除双方另有约定外，乙方在履行本合同的义务期间，应按本合同约定的工作范围、工作内容、工作时限、工作质量等要求提供咨询服务。

8.2.4由于乙方的工作成果存在严重的质量问题而造成返工的，乙方除应积极采取补救措施外，并应保证尽快交出相应的工作成果，且甲方有权扣减乙方当期的咨询服务费。

8.2.5 由于乙方原因延误了工作成果的交付时间的，每延误一天，乙方应按本合同约定该阶段的应收咨询服务费的万分之五承担违约金。逾期超过20日，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付合同解除时所在阶段费用额度10%的违约金。

8.2.6 乙方应按约定将工作成果提交至甲方。

9.0   合同变更、解除和终止

9.1   合同变更

双方约定如下情况属于重大咨询修改：

(1) 甲方变更委托咨询要求、规模、功能、条件或因甲方提交的资料存在错误或对提交资料做较大修改，造成乙方工作随之修改或返工的；

(2) 机电咨询服务任务书中关于如下因素的改变：

a.整个建筑物、单体建筑物、结构和重要部位功能的改变；

b.规划项目总体布局改变，平面布置图需重新修改；

c.建筑高度的修改超过平均一层的高度；

d.建筑面积的增加超过15%以上；

(3)如甲方因自身原因或其他非乙方原因，引起乙方已完成的各项工作做出修改或返工工作量超过5%的；

(4) 工作量5%以上的甲方原因非乙方原因引起的修改或返工；

(5) 在本合同签订日期后，由于与工程咨询服务有关的国家的法津法规、技术标准修改或补充，引起修改或服务持续时间发生改变。

如因上述原因引起的合同变更，甲方应按乙方所耗工作量向乙方追加支付咨询服务费。乙方相应工作周期顺延。

本合同中有不清楚的表达或缺少正常执行的条款，或者有未尽事宜，双方应就不详、缺少的表述和未尽事宜另签补充协议。补充协议和本协议具有同等法律效力。补充协议条款与本合同条款不一致的，以补充协议为准。

9.2   有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除或终止合同：

(1) 本合同已按约定条款履行完毕；

(2) 双方协商一致，可以解除合同；

(3)按照本合同约定，甲方在合同约定的期限内未能如期付款或未能完全支付当期款项，经乙方催告后仍未付款的，乙方有权单方解除合同。由于乙方的原因，乙方在合同约定的期限内或双方确认的期限内未能依据合同要求完成相关工作且无合理措施时，甲方有权单方解除合同。

(4) 因甲方原因或其他非乙方原因导致项目停建或缓建时间超过120日的；

(5) 任何一方破产、资不抵债、停止营业或无力偿还债务；

(6) 任何一方在经证实的不可抗力发生90日后无法履行义务的；

(7) 甲乙双方有权在任何时间要求终止合同，应当提前30日书面通知对方。甲方应并按本合同8.1.3条的约定支付相应的咨询服务费、赔偿金后，甲方可以终止本合同。终止合同后甲方有权选用在终止合同前乙方完成的图纸、文件等所有工作成果。

合同解除或终止后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务，并尽一切合理的努力使合同解除或终止后产生的费用保持最低。

10.0   语言和合同形式

10.1 本合同书约定所有相关文件（含工作成果）、通知等均采用中文。

10.2 有关通知、文件、资料应用书面的形式。

10.3 本合同项下约定的通知、文件、资料等可由专人递送（以签收单上的签名为依据）；或通过传真（在传送日后第1个工作日视为有效送达）、电子邮件（按照电子邮件进入收件人的联系邮箱的首次时间，视为到达生效时间）；或通过挂号信（以挂号回执上注明的收件日期为送达和收到之日）；或电话（但随后要用信函或邮件确认）；或通过特快专递（专递人员将上述文件或通知送达收件人地址之日视为送达和收到之日）。双方通过上述方式认可的来往传真、信件、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.0   通知及联络人

- 11.1甲乙双方各自指定一至二名联络人负责项目的协调工作。双方在本合同期限内不得更换联络人，如确有需要更换联络人的，更换方应以书面形式通知对方。

- 11.2 甲方联络人：

  - 姓名：

地址：

电话：                  传真：

邮编：                  电邮：

- 11.3 乙方联络人：

- 姓名：XXX

  - 地址：XXX

- 电话：XXX                 传真：XXX

- 邮编：XXX                 电邮：XXX

11.4 联络人、联系方式发生变更的，变更方应当及时书面通知另一方，否则，变更方应当承担相关的不利法律后果。如一方未履行通知义务，另一方送达至原地址即视为送达。

12.0  工作成果的版权及拥有权

- 12.1 根据本合同所完成的工作成果，乙方可享有署名权；所有与项目相关的图纸和资料的版权属甲方所有，乙方如需用于其他用途须提前征得甲方同意。甲方应尊重乙方的工作成果，未经乙方同意，不得擅自修改；乙方承诺并保证不得将本合同项下的工作成果以任何形式提供给第三方使用（法律规定情形除外）。

12.2 甲方无合理原因而拖欠乙方应得之咨询服务费时，乙方可保留该些文件资料的留置权。

12.3乙方在本合同项下完成的工作成果应仅用于本项目，双方均无权用于其他工程项目。

12.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

12.5 甲方所聘请的设计院及其他单位提交给乙方的作业图纸应使用正版的技术软件绘制，如使用盗版技术软件引起的任何问题，乙方不承担任何责任，如由此引起乙方的损失，甲方应负责赔偿。

13.0  保密义务

甲、乙双方在此确认，包括乙方制作及／或乙方参与制作的所有与本项目有关及／或所有因本项目而产生及获得的资料、文件、数据（包括纸质文档、电子文档、视频文档等），皆属甲方的财产，乙方除为本合同履行目的外不得以任何形式擅自向第三方披露，但法律规定需要披露的情形除外。

14.0  合同的组成

附件一《机电咨询服务工作范围》和附件二《机电咨询服务付款条款》为本合同不可分割的组成部分。如附件的条款与本合同正文的条款有冲突，以本合同正文条款为准。

15.0  合同履行期限

本合同履行期为36个月，自合同生效之日开始，并于2023年11月（“合同到期日”）届满或本项目竣工验收完成（以较早者为准）。

本合同于到期日自动终止，除非在到期日之前双方授权代表至少提前30日书面通知对方，双方可协商续展本合同履行期限。

16.0  争议解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商解决无效时，本合同的任何一方可向项目所涉酒店所在地有管辖权的法院提起诉讼。

17.0  不可抗力

合同双方中的任何一方，由于战争、严重水灾、火灾、台风、地震和重大传染性疾病，以及双方约定的其他不可抗力事由而无法按期履行合同时，受不可抗力影响的一方应尽快将发生不可抗力的事由通知对方。甲、乙双方应及时商定处理办法，双方不追究对方因该原因而不能履约的违约责任。

受不可抗力影响，合同规定的需完成工作的时间相应延长，所延长的时间应与不可抗力影响该方不能履行义务的时间相同。

在因不可抗力而无法履行服务的期间内，乙方有权继续收取已提供的咨询服务的相关费用。

18.0 适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章之日起生效。

附件一：机电咨询服务工作范围

附件二 ：咨询服务费用

（以下无正文）

| 甲方单位名称：（盖章） xxxx 单位地址： xxxx 邮政编码： xxxx 电 话： xxxx 传 真： xxxx 开户银行： xxxx 银行帐号： xxxx 法定代表人（或授权人）： 日期： 年 月 日 | 乙方单位名称：（盖章） xxxx 单位地址： xxxx 邮政编码： xxxx 电 话： xxxx 传 真： xxxx 开户银行： xxxx 银行帐号： xxxx 法定代表人（或授权人）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

1.0机电咨询服务工作范围

项目概况

项目名称：广州海心沙英迪格酒店

工程地点：广州市

建设规模：咨询面积12000平方米

服务周期：自合同签订日起至本项目竣工验收完成，最长不超过36个月。

物业发展用途：酒店

1.1 乙方所负责提供咨询服务的机电工程系统如下:

- 空调及机械通风系统

- 锅炉、热力交换站

- 蒸汽系统

- 燃气、燃油系统设备管线预留

- 消防系统：

火灾自动探测和报警系统及联动控制系统；

气体灭火系统；消火栓系统；自动喷水灭火系统；防烟/排烟系统

- 供电系统：

高低压变配电系统；照明系统（包括户外照明供电）；

防雷及等电位接地系统；后备电力供应系统

- 给/排水系统：

生活冷/热水系统；雨水、污废水及厨房废水排放系统；生活水处理系统；

游泳池及水景系统给排水管线预留；

厨房、洗衣房及健身桑拿房等部位给排水管线的预留；

绿化、道路浇洒及园林水景的给排水管线的预留

- 红线内市政配套系统:

红线内雨水、污水管线；红线内给水管线；红线内室外消火栓系统管线；

红线内燃气管线预留；红线内电力管线预留；红线内电信管线预留

- 弱电系统:

公众广播系统(背景音乐及事故广播系统)；

一卡通系统；电话/通讯系统；保安监控系统；停车场管理系统；

共用天线及卫星接收系统 ；楼宇自控系统（BMS）；

综合布线主干系统（PDS）；

网络系统之协调及配合工作（网络系统由网络公司提供图纸及安装）；

客房中央控制系统 ；中央电影播放系统

- 垂直运输系统：

客用电梯；服务电梯；电动扶梯；观光电梯

- 人防区内平时机电系统

1.2 不包括服务如下 :

- 酒店电脑系统

- 户外照明包括园林照明及道路照明，特殊灯光，室内装饰照明

- 特殊音响

- 园林水景

- 厨房（洗衣房及健身桑拿）设备

- 人防

- 中水处理工艺

- 游泳池及水景池的工艺

- 特殊的震动、噪声控制

- 驻工地工程师

- 其他未列在本合同内的工程

2.0    乙方为本项目各阶段所提供的咨询服务工作内容如下：

（1）  方案咨询阶段

- 与业主及其他单位联系及接触，以取得咨询所需的信息及数据, 同时将具有国际先进水平的机电系统理念带给业主参考，使整个项目的机电系统达到先进、合理、灵活、环保、节能的要求。

- 协助业主与有关部门商讨可能影响项目进展的事项，包括市政配套及其它方面的设施。对公共设施的部分及每一发展阶段的方案进行分析及商讨。

- 研究业主所提供的工地资料信息，包括相关的技术说明书及程式指南。有需要时，进行工地现场视察以检查有关特点。

- 协助业主与有关政府部门商讨，确立影响能源选择因素的总体方案。

- 研究各种可行的机电系统方案，分析各方案的成本及技术优点，并提供推荐意见。与业主及各单位达成共识，并选择落实系统方案。

- 按建筑师的总体方案，估算各机电系统的容量，市政配套的要求，并通过国内设计院，商讨落实要求。

- 对建筑师的总体方案提供机电系统建议，对影响建筑结构的机电用房、主要的管井以及机电主要管线路由向建筑师提供资讯与数据，以便建筑师完成下一步的平面布置。

- 进行电梯系统分析，根据垂直运输流量分析，确定客梯及服务梯的位置、数量、容量(包括设备安装容量)、土建要求、设备房技术条件(包括对建筑、结构等的条件)和选型要求(包括速度、轿箱尺寸) 。

- 根据建筑资料，综合前期投入成本及今后营运成本，提供机电系统参数。

- 编制方案图，草图以及必要的其他阐述方案阶段的说明文件，并提交总结报告供业主审批。

- 参与项目会议及出席方案审批会议，澄清各审批部门及市政配套公司所提出的意见，应要求做出相应修改。

（2）    初步图咨询阶段

- 根据业主所批准的方案，复核及详细计算各系统基本要求，计算用电、供热及冷冻负荷、耗水量之明细表等，提供机电设备所占空间、位置，以及各项系统的路线安排。

- 研究及确定可选择的工程系统以确保成本的有效性﹑施工\安装便捷性，系统的耐久性等等。

- 确定主要机房位置及大小，提供机电设备所占空间位置和主要预留管道的资料，以及荷载量等对建筑及结构有影响的资料。

- 与建筑师协调机房及各管井竖井的位置，争取空间的合理利用，争取最大的建筑实用率及最大的楼层净高，以备建筑师做出初步图纸报告。

- 绘制机电系统初步图纸，呈交初步图纸报告供业主审批,主要系统以单线表示。

- 参与工程会议及出席初步图纸审批会议，澄清各审批部门及市政配套公司所提出的意见，应要求做出相应修改。

（3）  施工图审核阶段

具体施工图绘制工作由设计院负责。

- 与施工图设计院进行机电系统技术交底，以便设计院顺利展开施工图绘制。

- 在咨询服务过程中，协助甲方对设计院工作进行沟通与完善，以供设计院将项目系统理念融入施工图。

- 按工程实际需要和业主要求回复及解决施工图设计院有关机电系统安装的提问。

- 根据业主所批准的初步图纸，与施工图绘制单位确认各机房的布置 、机电要求、系统参数。

- 复核设计院对各系统基本要求的详细计算，包括用电、供冷负荷量、耗水量等。如有需要，协同设计院及业主应向有关市政公司修正所需市政用量。

- 根据业主项目总体进度计划审查设计院所提交的施工图。将按每区域及系统施工图的计划，在完成施工图纸的 50% 及100% 时提供阶段性的审查工作。

- 复核工程系统图纸以确保成本的有效性、施工及安装便捷性、系统耐久性等等。

- 复核设计院施工图，复核所有机房位置、大小，复核机电设备所占空间位置和主要预留管道的资料、荷载量等对建筑、结构影响资料，审核机电设施是否与室内工程师配合确定标高、净高及环境营造要求。

- 审核施工图纸是否按照通过经确认的初步图纸进行深化，是否达到业主及建筑单位的特殊要求等。

（4）  二次机电（配合精装修）咨询阶段

乙方依据最终完成的施工图，开展项目精装范围二次装修机电图纸绘制工作。具体工作如下：

- 在精装修区域与室内工程师的配合。

按照室内工程师完成的酒店客房区，营业区（FOH）的二次精装修图纸，进行详细机电图纸绘制和计算，并提供相应的机电图纸，图纸深度满足现场施工的要求，内容包括：

- 确定空调送、回风口的形式、规格及位置，以及进行相应的送回风管道的绘制。

- 确定空调末端设备的控制型式及安装位置。

- 协调各机电系统所需在天花的检修口尺寸及位置。

- 确定喷淋头、用水点、地漏的型式及位置及进行相应的给水、排水管道绘制。

- 确定火灾探测器、应急灯、墙壁插座、地面插座的位置，进行相应的供电支线路的绘制。

- 确定精装修区域内各弱电点的位置（包括CCTV、电话、电视插座、呼救按钮等），相应的管线则由弱电单位绘制完成。

- 在后勤区（BOH）与建筑师的配合。

按照建筑师完成的后勤区天花布置图纸及由业主或酒店管理公司提供的房间插座要求或布置，进行详细的机电图纸绘制和计算，并提供相应的机电图纸，图纸深度满足现场施工的要求，内容包括：

- 确定空调送回风口的形式、规格及位置及相应的送回风管道的绘制。

- 确定空调末端设备的控制型式及安装位置。

- 协调各机电系统所需在天花的检修口尺寸及位置。

- 确定喷淋头、用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道绘制。

- 确定火灾探测器、灯具、墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的绘制。

- 确定各弱电点的位置（包括CCTV、电话、电视插座、呼救按钮、保安廵更点等），相应的管线则由弱电单位绘制完成。

- 在厨房区域与厨房单位的配合。

按厨房单位完成的厨房布置图纸及建筑师完成的天花布置图进行详细的机电图纸绘制和计算，并提供相应的机电图纸，图纸深度满足现场施工的要求，内容包括：

- 确定厨房烟罩的排风、补风形式、规格及位置，确定空调送回风口的形式、    规格及位置，以及进行相应的送回风管道的绘制。

- 确定空调末端设备的控制类型及安装位置。

- 按照厨房单位要求的蒸汽点和位置，绘制相应的管道。

- 按照厨房单位的用电要求和位置，绘制相应的供电回路及路由。

- 协调各机电系统所需天花检修口尺寸及位置。

- 确定喷淋头（包括烟道及排烟罩内的喷淋头）、用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道绘制。

- 确定火灾探测器、灯具、墙壁插座、地面插座的位置，及相应的供电支线路的绘制。

- 确定各弱电点的位置（包括CCTV、电话、呼救按钮、保安廵更点等），相应的管线则由弱电单位绘制完成。

- 在洗衣房区域与洗衣房单位的配合。

按照洗衣房单位完成的布置图纸及建筑师完成的天花布置图进行详细的机电图纸绘制和计算，并提供相应的机电图纸，图纸深度满足现场施工的要求，内容包括：

- 确定配合洗衣房设备的排风口、补风口的规格、形式及位置，确定空调送回风口的形式、规格及位置，以及进行相应的送回风管道的绘制。

- 确定空调末端设备的控制形式及安装位置。

- 按照洗衣房单位要求的蒸汽点和位置，绘制相应的管道。

- 按照洗衣房单位的用电要求和位置，绘制相应的供电回路及路由。

- 协调各机电系统所需天花检修口尺寸及位置。

- 确定喷淋头、用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道绘制。

- 确定火灾探测器、灯具、墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的绘制。

- 确定各弱电点的位置（包括CCTV、电话、呼救按钮保、安廵更点等），相应的管线则由弱电单位绘制完成。

- 与灯光单位的配合。

根据灯光单位完成的室内灯具、室外泛光照明布置图，以及回路控制要求，确定照明供电回路的布置及线路的大小。

- 与园林绿化单位的配合。

根据园林绿化单位完成的室外道路、绿地、水景布置图进行配合的机电系统图纸绘制内容包括：

- 室外道路、草地排水的绘制。

- 室外绿化灌溉系统的绘制。

- 水景循环系统绘制（不包括水景绘制、喷头的选择）。

- 室外照明、水景照明的配电绘制（不包含灯光效果绘制、灯具选型）。

（5）   招投标阶段

- 与业主讨论商定机电系统的分标段方式，提供机电系统各标段和各机电分包的责任范围及分工界面。

- 编制各机电系统标段的技术规格说明书。内容包括：对于各机电系统的设备、材料选用的技术规格、施工安装工艺的技术、成品保护、单机/单系统/隐闭工程验收要求及各分包之间配合工作界面的技术要求。

- 对机电设备及材料选用进口或中外合资或国产，从设备功能和成本的角度提供合理建议。

- 提供设备及材料的厂家建议表供业主参考。

- 协助业主为各机电系统及机电设备进行招标工作，对各投标单位提供专业技术意见。

- 参加与招标单位定标前的工程技术会议，并提供对投标单位相关疑问的书面回复及技术澄清。

- 审核回标资料，分析承包商、供货商提供的初步设备资料、施工组织架构，提供评标报告。

- 出席议标及评标会议(技术部分)。

（6）  施工配合阶段

- 提供有关所需的资料给承包商，供设备、材料及图纸送审工作。

- 审核承包商提供的施工组织材料及工程管理架构、设备材料送审单，确保符合工程意向和规格。

- 审核承包商提供的机电深化图、机电综合管线图及机电综合留洞图。

- 在施工过程中，配合图纸变更的跟进工作。

- 在施工阶段进行时，与其他单位协调及配合，解决完善图纸上存在的问题。

- 将定期进行工地巡查，对施工中的图纸问题提供咨询服务，并协助跟进工地特发事件。

- 审核承包商的调试方案及进度计划，并协助业主/监理安排对有关部门要求的个别测试。

（7）  竣工验收阶段

- 了解施工单位提交的有关验收计划。

- 审查承包商提供的竣工资料包括各设备的单机调试技术数据，系统联动情况，设备/材料的厂家样本及维修手册、系统的自检测试报告。

- 参与系统验收及测试，抽查末端设备，检测系统装置是否正确和操作正常。

- 检查所有系统是否符合图纸要求和系统操作及联动正常。

- 与业主及管理单位的现场人员协调，对于未能符合规范要求的安装，统一意见后，制定缺陷清单供承包商整改。

- 审核所有设备的厂家维修/保养证，确保符合合同要求及顺利转移给业主。

附件二

1.0   咨询服务费用

1.1   费用

按本合同书附件一之服务范围及工作内容，乙方咨询服务费用总额为人民币     整(RMB     )。即人民币           （¥          ）；其中， 不含税金额        元，税率       %,税额        。

其中已包括：

1.1.1上述咨询服务费用总额是根据本项目将按合同正文条款2.0所列服务周期完成确定的。如非乙方原因导致服务周期延期的，乙方保留要求增加额外咨询费用的权利。

1.1.2对于所有咨询服务费用及报销费用而要缴交的任何国内的税务，由乙方负责向乙方登记注册所在地主管税务机关申报缴纳并提供乙方登记注册所在地的正式商业发票；如需开具增值税专用发票，双方均应按照国家相关政策及规定履行相应的责任和义务，否则因此造成的损失和责任由违反政策及规定的一方承担。

1.1.3提供由乙方负责的服务阶段工作成果报告、图纸纸质版4套及电子档案1套的费用。其它与咨询过程中供协调及讨论用的图纸费亦包括在上述服务费用内。如甲方要求多于上述数量的图纸或文件，费用由甲方负责。

1.1.4与本建设项目有关之邮件速递、电报、传真、电邮及电话费。

1.1.5乙方提供前往项目地点（广州）或业主所在地（广州）参加技术会议（不超过30人•次）的费用。

上述咨询服务费用总额不包括：

1.1.6本项目相关图纸盖章及报审工作所产生的费用及服务。盖章、报审工作由甲方及甲方委托有资质的单位（或设计院）进行，乙方提供技术支援及协作。

1.1.7由乙方提供长驻工地人员所需的费用。甲方如需乙方提供长驻项目技术人员，费用另议。

1.1.8超出上述条款1.1.5中所约定30人•次或需前往中国境内广州外其它地区及中国境外出差之费用；若需前往该地方出差，在事先取得甲方书面认可后，所有差旅费及工时费用将由甲方支付。

1.1.9所有工作成果英文版本或中英互译费用。

1.2   付款

1.2.1付款进度按下列项目发展阶段分配：

| 工作阶段 | 支付 百分比 （%） | 工作周期 （月/周/天） | 支付费用 （RMB） | 备注及付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动阶段 | 10% |  |  | 合同书签订之日起7日内支付此阶段费用 |
| 方案咨询阶段 | 20% |  |  | 乙方提交《机电系统方案报告》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 初步图咨询阶段 | 15% |  |  | 提交《机电系统初步图纸审核报告》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 施工图审核阶段 | 15% |  |  | 乙方提交《施工图审核报告》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 二次机电（配合精装修）咨询阶段 | 20% |  |  | 乙方绘制并提交《二次（配合精装修）机电图纸》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 设备采购阶段 | 10% |  |  | 乙方提交《机电系统技术规格说明书》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 施工配合阶段 | 7% |  |  | 乙方提交《工地巡查报告》经甲方书面确认后，甲方10日内支付此阶段费用。 |
| 竣工验收阶段 | 3% |  |  | 酒店开业正式运营10日内支付。 |
| 合计 | 100% |  |  |  |

注1：在甲方所提供的文件或资料能满足乙方进行各阶段工作的前提下开始计算各阶段的工作周期。

注2：如由于非乙方原因导致约定的“工作周期”严重超期，乙方可根据已完成工作量占附件一约定的该阶段全部工作内容的比例并按条款1.3向甲方请款。

注3：若甲方分区分部推进，乙方可就分区分部完成部分按其占本阶段相应比例分次请款，甲方应根据乙方请款分次支付该阶段服务费。

1.3	按工作进度提交咨询服务费请款单及付款方式

1.3.1乙方将根据各个阶段工作应得的总咨询服务费用的百分比或每月提交一份按工作进度的请款单给甲方确认， 甲方应在14日内给予书面回复，如甲方未在14日内确认，经乙方提示后，仍未答复的则乙方视同甲方已经确认，并应即按请款单之请款金额付清。如见单后30日仍未付款，乙方有权暂时停止提供咨询服务工作，直到该请款单（连附加利息）连同任何其它未付款的请款单一并付清款项为止。如甲方见单后60日仍未付款，乙方有权终止服务。甲方应将咨询服务费用通过银行直接转账方式支付至乙方账户。

1.4	  可报销费用

除了条款1.1所述的总咨询服务费用外，乙方将可报销下列实际上和正确地用于本咨询工作的现金支出。

1.4.1  超出所包数量的印刷品、平板印刷品、影印件及图纸的费用，按不超过附表1的市价标准单价报销。

1.4.2 所有乙方人员根据甲方要求需前往非项目所在地（广州）或甲方所在地（广州）参加本项目技术会议所产生之差旅费用，包括但不限于飞机/火车等交通费用及食宿等费用。

1.4.3 以上条款1.4.1-1.4.2所产生的税费。

以上可报销的费用将按实际发生的阶段与该阶段的咨询服务费一并提交请款单，甲方应按上述条款1.2及1.3规定支付该阶段的咨询服务费以及该阶段发生的可报销费用。

按机电咨询要求，由其它成员或单位提供的文件或电脑档案由甲方免费提供。

附表1：

|  |  |  |  |  |  | 印刷品标准价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币 / 元 |  |
|  | 印刷 规格 | 晒图 | 复印 白图 |  | 复印 硫酸图 | CAD 白图 | CAD 硫酸图 |  | 激光打印 |  |  |  | 标书装订 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 纸厚度 | 彩色 | 黑白 | 项目 | A3 | A4 |
| 成品收费 | A0 | 8.00 | 30.00 |  | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  | A3 | 90g | 9.50 | 2.50 | 烫金精装订 | 160.00 | 120.00 |
|  | A1 | 5.50 | 20.00 |  | 22.50 | 20.00 | 22.50 |  |  | 120g | 12.50 | 5.00 | 彩封皮精装 | 160.00 | 120.00 |
|  | A2 | 3.00 | 13.50 |  | 15.00 | 15.00 | 17.50 |  |  | 140g | 15.00 | 7.50 | 胶圈装订 | 20.00 | 20.00 |
|  | A3 | 1.50 | 7.50 |  | 8.75 | 7.50 | 10.00 |  |  | 160g | 17.50 | 10.00 | 账钉装订 | 40.00 | 30.00 |
|  | A4 | 0.90 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 200g | 20.00 | 12.50 | 胶装订 | 30.00 | 16.00 |
|  | A0+ | 16.00 | 37.50 |  | 40.00 | 40.00 | 45.00 |  | 注：A4是A3的半价 |  |  |  | 易扣得装订 | 30.00 | 10.00 |
|  | A1+ | 12.00 | 27.50 |  | 32.50 | 32.50 | 35.00 |  |  |  |  |  | 注：超过200页每本加10元 |  |  |
|  | A2+ | 10.00 | 17.50 | 20.00 |  | 20.00 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作 收费 | 单独折图：1.50元/张；图纸装订费：15元/本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光盘制作费/张: 100.00(不含电脑档案费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.上述价格以人民币计算，并于每年一月份作调整。 2.增加输出图纸、文本之快递费用按实际收取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第四篇  用户需求书

机电全过程咨询服务项目需求

一、项目概况：

本项目是通过微改造的方式，保留及活化利用现有建筑，打造的“高端主题特色”酒店。总建筑面积 约12097m²。项目内现有 11 栋建筑，其中客房区位于4、7、8、9、10、11、12、14 栋的三层及以上区域（详见项目规划图），预计客房数量约 138 间。部分客房可有条件改造为酒店公寓式房间。停车场设于项目所在区域地下空间，含约 300 个停车位。主楼暂位于 12 栋，计划配备全日餐厅，健身休闲区域。

二、工作范围及服务期

（一）国际机电全过程咨询服务的工作范围涵盖酒店范围内所有区域，酒店范围以酒店品牌管理单位确定的为准。

项目规划图

（二）工作服务期

服务期不超过：服务协议签订之日起3年。

- 工作内容

中标人提供的服务须满足采购人拟选定国际品牌酒店的机电要求。如无内容具体如下：

1.根据业主所批准的方案，复核及详细计算各系统基本要求，计算用电、供热及冷冻负荷、耗水量之明细表等，提供机电设备所占空间、位置，以及各项系统的路线安排；
2. 研究及确定可选择的工程系统以确保成本的有效性、施工\安装便捷性、系统的耐久性等；
3.复核设计院施工图，复核所有机房位置、大小，复核机电设备所占空间位置和主要预留管道的资料、荷载量等对建筑、结构设计影响资料，审核机电设施是否与室内设计师配合确定标高、净高及环境营造要求；
4.深化空调送、回风口的形式、规格及位置，以及进行相应的送回风管道方案。确定空调末端设备的控制型式及安装位置；
5.深化喷淋头、用水点、地漏的型式及位置及进行相应的给水、排水管道方案；
6.深化火灾探测器、应急灯、墙壁插座、地面插座的位置，进行相应的供电支线路的方案；
7.深化精装修区域内各弱电点的位置（包括CCTV、电话、电视插座、呼救按钮等）方案；

8.根据灯光咨询单位完成的室内灯具、室外泛光照明布置方案，以及回路控制要求，提供照明供电回路的布置及线路的大小的方案；
9.提供室外道路、草地排水的方案；室外绿化灌溉系统的方案；水景循环系统给排水管线预留方案；室外照明、水景照明的配电方案；

10.协调各机电系统所需在天花的检修口尺寸及位置；

11.提供有关所需的资料给承包商，供设备、材料及图纸送审工作；

12.审核承包商提供的施工组织设计及工程管理架构、设备材料送审单，确保符合工程设计意向和规格；
13.审查承包商提供的竣工资料，包括各设备的单机调试技术数据，系统联动情况，设备/材料的厂家样本及维修手册、系统的自检测试报告；
14.参与系统验收及测试，抽查末端设备，检测系统装置是否正确和操作正常；
15.检查所有系统是否符合方案要求和系统操作及联动正常；
16.与业主及管理单位的现场人员协调，对于未能符合规范要求的安装，统一意见后，制定缺陷清单供承包商整改；
17. 审核所有设备的厂家维修/保养证，确保符合合同要求及顺利转移给业主。

四、参与会议及工地视察

国际机电全过程咨询服务费用包括差旅费用；且含税，税点6%。

## 第五篇  投标文件及格式

### 一、商务部分

商务部分主要包括但不限于下列内容：

1 按招标文件第五篇格式要求填写的投标函；

2 法定代表人证明文件及其授权委托书；

3投标人近三年承接过同类项目业绩；

4项目负责人、投入本项目团队人员证书等（如有）；

5企业综合实力等证明文件；

6投标人认为需要提交的其他文件。

#### 投标函

致：   招标人名称

根据贵方        的招标公告、招标文件，我方针对该项目的服务费用如本投标文件价格部分的投标一览表所示。并正式授权的下述签字人（职务和职称）   代表投标人（投标人名称）   ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件第五篇“投标文件及格式”中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按招标文件中规定的工作进度完成编制工作并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束，并同意招标人按投标人须知第35条规定执行。

4、我方同意合同条款的所有内容，并按照相关合同条款与招标人签订合同。

我方承诺若在投标过程中如提供虚假材料或存在廉洁方面的问题或存在商业贿赂或存在围标串标等情况的，一经招标人认定，我方将自愿放弃本项目及今后三年内参与广州市城壹房地产代理有限公司及其下属公司组织的招标的投标资格。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：         {补充说明事项}

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：      邮编：

电话：      传真：

投标人名称（打印、盖章）：

投标人授权代表（章、签字）：

日期：  年  月  日

#### 法定代表人证明书及授权委托书

法定代表人证明书

致：招标人/招标代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：    年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                经济性质：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业、事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件：

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：招标人/招标代理机构：

兹授权      同志，为我方的事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与    （项目名称）    的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

授权单位：（盖章）          法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：        年       月      日

附：代理人性别：  年龄：   职务：   身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业、事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 授权投标时须提供。

被授权代表身份证复印件

#### 投标人近五年同类项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 项目地址 | 开始、完成时间 | 承担的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

本表后附相关项目合同复印件。无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

#### 项目组人员配备情况表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在项目组中的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须提供人员有效证书复印件加盖投标人公章。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

### 二、技术部分

技术部分主要包括但不限于下列内容：

1投标方案；

2投标人认为需要提交的其他文件。

### 三、价格部分

价格部分主要包括但不限于下列内容：

1投标报价一览表；

2投标报价表；

3投标人认为需要提交的其他文件。

#### 投标报价一览表

项目名称：机电全过程咨询项目

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 含税投标报价（元） | 不含税投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电全过程咨询项目 |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（含税） |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（不含税） |  |  |  |  |

备注：

1.本报价清单采用固定单价包干形式报价。投标人在成交后不得在此价格外出现其他费用。

2.各报价人严格根据招标人提供的上述清单格式进行报价。

3.本项目招标控制价为115万元（含税），凡超出招标控制价的，按无效投标处理。

4.本次招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺，如招标人在需求期内未向中标单位下达订单或未足额下达订单，不构成招标人违约，投标人不得追究招标人违约责任。

5.本项目报价有效期为90日历天。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

### 四、资格审查部分

资格审查部分主要包括但不限于下列内容：

1企业营业执照；

2按招标公告附件一的格式签订《投标申请人声明》；

3招标公告五、申请人应当具备的主要资格条件中要求的其他文件。

## 第六篇  评标标准和方法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：招标人代表1人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该招标项目投标人中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问的；

3) 与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位与招标人或参与该招标项目投标人存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行商务、技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三名中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。

各评委的商务评分和技术评分的算术平均值为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出投标人的价格评分。

各投标人的商务评分和技术评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二、第三的投标人为第二、第三中标候选人。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7．评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8．若有效的投标单位不足3家，则招标项目流标。招标人将依法重新招标。

9．无效投标的认定

9.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

10．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。投标人的商务评分、技术评分为评标委员会各评委商务、技术的评分的算术平均值。分数精确到小数点后两位。

10.1商务评分：评标委员会就投标人对投标人类似项目业绩、企业综合实力等因素进行评分，各因素所占权重见《商务评审表》，评分统计方法如前所述。

10.2技术评分：针对技术评分表的内容：技术部分投标文件的内容（各因素所占权重见《技术评审表》）

10.3价格评分：

10.3.1价格评分：在通过初步评审的投标单位的投标报价一览表中，各投标人的有效报价为评标价格。取各投标人的评标价格的算术平均值作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算，分数精确到小数点后两位：

1）当评标价格等于评标基准价时为满分20分；

2）当评标价格低于评标基准价的，价格得分=（评标价格/评标基准价）×20；

3）当评标价格高于评标基准价的，价格得分=（评标基准价/评标价格）×20。

11．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30 | 50 | 20 |

四、中标候选人

12．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐三名中标候选人。

12.1推荐中标候选投标人名单：本项目推荐三名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：

（1）投标报价（由低到高）；

（2）技术评分（由高到低）；

（3）商务评分（由高到低）。

如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二、第三的投标人为第二、第三中标候选人。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

初步审查表

| 序号 | 投标人 审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 3 | 符合招标公告中投标人资格条件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件主要资料齐全，按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标人案的除外） |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标价格是固定价且未超过本项目招标控制价的 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

商务评审表

| 序号 | 项目类别 | 各项要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书或奖项 | 1、具有国际酒店管理公司颁发机电行业项目相关证书或奖项，得5分； 2、具有国内房地产企业颁发房地产项目的获奖证书或奖项，每个1分，最高5分。 3、具有质量管理体系ISO9001证书，得2分; 以上提供有效证明加盖公章为准，原件备查。 | 12分 |
| 2 | 公司业绩 | 1、近五年以来，在国内50强房地产企业服务的相关项目设计或咨询业绩，单个项目业绩，每个1分，最高15分，没有不得分。 （提供合同复印件或中选通知书加盖公章，原件备查） | 15分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、项目负责人：具备机电专业相关注册证或中/高级职称，工作经验不低于15年且有相关国际品牌酒店设计工作经验，得3分。（需提供证书复印件加盖公章） | 3分 |

技术评审表

| 序号 | 项目内容 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的重点、难点分析，认识及对策措施 | 根据投标人对项目的重点、难点分析，认识及对策措施等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |
| 2 | 对项目情况的了解和认识 | 根据投标人对项目理解的准确性和深度等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |
| 3 | 投标方案 | 针对本项目，投标技术方案是否先进科学、切实可行，技术路线是否正确、合理、具备可操作性，功能区划分是否统筹兼顾、突出重点；经比选，达标设计方案是否技术先进、成熟可行，技术成果框架和大纲是否全面具体并能符合招标文件中的要求： 一般5分，良好12分，优20分。 | 20分 |
| 4 | 工作计划安排及项目总结和建议 | 根据投标人工作计划安排的充分合理性、项目总结和建议等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |

经济部分评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 以通过本项目资格及符合性检查且报价在[项目限价×80%；项目限价]合理报价区间范围内的投标人，以不含税投标报价作为评审价，取各投标人的评标价格的算术平均值作为评标基准价格，各投标人统一按下列公式计算经济评审得分，经济评审权重20%。 1）当评标价格等于评标基准价时为满分20分； 2）当评标价格低于评标基准价的，价格得分=（评标价格/评标基准价）×20； 3）当评标价格高于评标基准价的，价格得分=（评标基准价/评标价格）×20。得分小数点精确到小数点后两位。 凡超出合理报价区间范围的报价，不得分。 |  |
| 合计 |  | 20分 |  |  |